ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район республики Башкортостан**

**на 2022 -2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы» (Приложение №1).

2.Действие муниципальной **программы «**Комплексное благоустройство городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы**» распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2022.**

3.Установить, что в ходе реализации программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район республики Башкортостан на 2022 -2024 годы» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год.

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 11 ноября 2016 года за № 830 Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район республики Башкортостан на 2017 -2020 годы».

6.Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Субботину А.А.

Глава Администрации С.В.Завгородний

Приложение №1 к постановлению

Администрации

городского  поселения город Благовещенск муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Благоустройство территории городского  поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на период 2022-2024 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Бюджетный кодекс Российской федерации, Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан от 27.02.2015 №194-з «О стратегическом планировании в Республике Башкортостан», Закон Республики Башкортостан от 15.07.2005 №205-з «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», Постановление Правительства Республики Башкортостан от 07.04.2014 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан» |
| Муниципальный  заказчик Программы | Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Цели муниципальной программы | -Усовершенствовать системы комплексного благоустройства городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Усовершенствовать эстетический вид, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Повысить общий уровень благоустройства городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. |
| Задачи муниципальной программы | **-**Организовать благоустройство и озеленение территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Организовать прочие мероприятия по благоустройству, улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Организовать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -Мероприятия по благоустройству и озеленению территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного складирования мусора на территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -Проведение праздничных мероприятий на территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 – 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | Не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Программы составляет: в 2022 – 2024 годах всего 245510,5 тыс.руб.,в том числе:  на 2022– 79 410,5 тыс. руб.;  на 2023 – 82 696,8 тыс. руб.;  на 2024 – 83 403,2 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022 – 2024 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Реализация программы позволит:  -обеспечить единое управление комплексным благоустройством городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -определить перспективы улучшения благоустройства;  -улучшить состояние территории;  -привить жителям любовь и уважение к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -улучшить экологическую обстановку и создать комфортные условия для проживания;  -снизить уровень преступности;  -повысить активность населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;  -повысить безопасность дорожного движения;  -обеспечить потребность населения в местах захоронения;  -повысить качество содержания мест захоронения и соблюдения санитарных норм на территории кладбищ. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения**

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан **на 2022-2024 годы» (далее – Программа)**  необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. (далее - городское поселение).

В последние годы в городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории. К основным объектам благоустройства относятся: озеленение территории, текущий ремонт дорог населенного пункта, содержание и ремонт детских площадок, архитектурных памятников, содержание мест захоронения и прочее.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского поселения имеется ряд проблем. Благоустройство территории городского поселения муниципального района не отвечает современным требованиям.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории городского поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, инициативных граждан городского поселения.

Для решения проблем по благоустройству городского поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратил угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства территории городского поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.1. Цели:

-Усовершенствовать системы комплексного благоустройства городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

-Повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

-Усовершенствовать эстетический вид, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду территории городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

-Повысить общий уровень благоустройства городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

2.2. Задачи:

2.2.1.Благоустройство и озеленение территории общественного назначения городского поселения:

предусматривает комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц и иных мест общего пользования территории городского поселения(удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная обрезка и прореживание крон, побелка деревьев, сбор ветвей и сучьев, содержание газонов), высадка деревьев и кустарников, установка лавочек и урн в местах общего пользования.

2.2.2.Санитарная очистка, и ликвидация очагов стихийного складирования мусора на территории городского поселения:

предусматривает комплекс работ по санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, и иных мест общего пользования территории городского поселения (сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации);

-предусматривает комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистки, сбору и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и (или) естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы на прилегающих территориях, восстановление продольных водоотводных канав;

-содержание кладбищ, корчевка деревьев, расчистка дорог в зимний период, выкашивание травы вдоль дорог, планировка площадей механизированным способом, восстановление продольных водоотводных канав, сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ.

2.2.3. Проведение праздничных мероприятий:

предусматривает оформление городского поселения город Благовещенск муниципального района Республики Башкортостан (установка баннеров, растяжек, и других украшений в честь праздников, памятных дат), устройство и оформление зимнего городка (в т.ч. Новогодней елки), устройство декоративных осветительных элементов улиц.

**Раздел 3.Перечень основных программных мероприятии:**

3.1.Перечень мероприятии, проводимых на регулярной основе**:**

**-**содержание кладбищ, ограждение;

-озеленение населенного пункта (посадка цветов, кустарников, деревьев);

-обустройство зон отдыха на территории городского поселения;

-обустройство площадок для сбора ТБО;

-удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев;

-ликвидация несанкционированных свалок;

-скашивание травы в летний период;

-проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории городского поселения;

-зимнее и летнее содержание дорожной сети городского поселения;

-вывоз крупногабаритного мусора.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.**

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации Программы.

Основными положениями проекта нормативного правового акта могут являться:

- внесение изменений в перечень программных мероприятий;

-внесение изменений в части ресурсного обеспечения реализации Программы;

- внесение изменений в прогноз конечных результатов Программы;

-внесение изменений в сроки реализации основных мероприятий и показателей (индикаторов) Программы.

Период срока принятия нормативных правовых актов 2022-2024 годы по мере необходимости.

Кроме того, правовое регулирование в сфере реализации Программы будет осуществляться по мере разработки и внесения изменений в федеральные и республиканские нормативные правовые акты в сфере реализации Программы.

Объёмы финансирования Программы по годам:

Источник финансирования: бюджет городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направлений  использования средств Программы** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого** |
| 1. | Обслуживание специализированных экологических контейнеров | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 488,1 |
| 2. | Содержание уличного освещения | 5750,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15750,0 |
| 3. | Оплата услуг потребления электроэнергии | 9417,0 | 9215,6 | 9215,6 | 27848,2 |
| 4. | Проектировочные работы | 500,0 | 4737,7 | 5444,1 | 10681,8 |
| 5, | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории общественного назначения городского поселения город Благовещенск | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 585,0 |
| 6, | Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного складирования мусора на территории городского поселения город Благовещенск | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2100,0 |
| 7. | Благоустройство территорий приобретение (скамеек, урн, ограждений) | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 615,0 |
| 8. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 1434,9 | 1434,9 | 1434,9 | 4304,7 |
| 9. | Содержание дорог | 6629,0 | 6629,0 | 6629,0 | 19887,0 |
| 10. | Содержание аппарата учреждения, 105 чел.  в том числе: | 32750,0 | 32 750,0 | 32 750,0 | 98250,0 |
| АУП 9 чел. | 3 583,1 | 3 583,1 | 3 583,1 | 10749,3 |
| Линейный персонал 8 чел. | 2921,3 | 2 921,3 | 2 921,3 | 8763,9 |
| Рабочие 88 чел. | 26 245,6 | 26 245,6 | 26 245,6 | 78736,8 |
| 11. | Обработка территории города от комаров, мышей (Дератизация) | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 1092,0 |
| 12. | Валка деревьев | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |
| 13. | Иные расходы (ГСМ, ремонт техники, и т.д.) | 15 557,0 | 15 557,0 | 15 557,0 | 46671,0 |
| 14. | Приобретение коммунальной техники (лизинг) | 5258,3 | 5258,3 | 5258,3 | 15774,9 |
| 15. | Вознаграждение квартальным комитетам | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 262,8 |
|  | **ИТОГО:** | **79410,5** | **82696,8** | **83403,2** | **245510,5** |

**Раздел 5. Механизм реализации Программы.**

Мероприятия Программы необходимо выполнять ежегодно.

Срок программы с 2022 года по 2024 год.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

-осуществлять экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-готовить предложения по составлению плана инвестиционных, текущих и иных расходов на очередной период;

-корректировать план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия республиканского и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

-осуществлять мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы – Администрация городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

**Раздел 6. Оценка эффективности Программы.**

Реализация программных мероприятий позволит обустроить детские площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, произвести озеленение территории, привить жителям городского поселения любовь и уважение к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения. Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Перечень мероприятий Программы ежегодно корректируется исходя из фактических объемов финансирования, оценки программных мероприятий (приложение №1), соответственно ожидаемые конечные результаты реализации программы являются ориентировочными и носят прогнозный характер. Корректировка мероприятий, объемов финансирования, ожидаемых конечных результатов Программы осуществляется путем внесения изменений в настоящую Программу и иные правовые акты органов местного самоуправления, изданные для реализации мероприятий программы, или непосредственно влияющие на ход ее реализации.

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к муниципальной программе  **«Комплексное благоустройство территории**  городского поселения город Благовещенск муниципального района  Благовещенский район  Республики Башкортостан **на 2022-2024 годы».** |

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Изменение значений показателя по годам | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | м2 | Содержание кладбищ, ограждение | 465 | 465 | 465 | 465 |  |  |
| 2 | м2 | Озеленение населенных пунктов | 4 400 | 4500 | 4700 | 4800 |  | |
| 3 | м2 | Обустройство зон отдыха | 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4 | м2 | Обустройство площадок для сбора ТБО | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |
| 5 | ед. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | 173 | 180 | 185 | 190 |  |  |
| 6 | м3 | Ликвидация несанкционированных свалок | 450 | 450 | 460 | 470 |  |  |
| 7 | Тыс. м2 | Скашивание травы в летний период | 590 | 600 | 700 | 800 |  |  |
| 8 | кол-во | Проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального района | 33 | 38 | 40 | 40 |  |  |
|  | Тыс. м2/день | Зимнее и летнее содержание дорожной сети городского поселения | 631 | 631 | 631 | 631 |  |  |
| 10 | т | Вывоз крупногабаритного мусора | 1141,28 | 1200 | 1300 | 1400 |  |  |